****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 11 марта 2024 года** | **№ 246** |

**Об утверждении отчета реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район» за 2023 год**

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановления администрации муниципального образования Заокский район от 20.12.2023 № 2243 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район» за 2023 год (приложение).

2.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Заокский район** |  | **А.Ю. Атаянц** |

Исп.: Барабанов П.В.

Тел.: 8 (48734) 2-83-91

03/Годовой отчет за ЖКХ 2023

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 11.03.2024 № 246

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения  запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации  мероприятия |
| 1 | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района на 2023-2025 годы | Отдел ЖКХ и строительства | Замена двух водонапорных башен, ремонт водопроводной сети протяженностью 3,5 км | Перенос мероприятий по «чистой воде» на 2025 год | Отсутствие финансирования со стороны области |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район | Отдел ЖКХ и строительства | Ремонт помещений жилого и нежилого фонда площадью 205 кв. метров | - | - |
| 3 | Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район | Отдел ЖКХ и строительства | Благоустройство двух парков, окос территории поселка площадью 20 Га, устройство уличного освещения протяженностью 3 км | Перенос оплаты мероприятий по устройству уличного освещения и ремонту детской площадки на 2024 год | Производство работ в конце года (работы выполнены но не оплачены) |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы | Отдел ЖКХ и строительства | Замена двух котлов на школьной котельной в с. Симоново, ремонт теплосети протяженностью 100 метров | - | - |
| 5 | Газификация населенных пунктов Заокского района | Отдел ЖКХ и строительства | Обеспечение эксплуатации и содержания газопроводов в районе и линий электропередач в п. Приокский специализированными организациями | - | - |

Отчёт

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | | В т.ч. из федерального  бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района** | 22445,4 | 18096,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20592,4 | 16243,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ремонт артезианской скважины в д.Выдумки | 2700,0 | 2585,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700,0 | 2585,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт водопроводной сети по ул. Восточная п. Заокский | 3600,0 | 3430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600,0 | 3430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт общественных источников водоснабжения (колодцев) | 500 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 270,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Реконструкция очистных сооружений в п. Миротинский | 3500,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Замена водонапорной башни в с.Острецово | 3400,0 | 3120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 | 3120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт водопровода в д. Русятино ул. Руднева | 1800,0 | 1531,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | 1531,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт водопровода в п. Заокский по ул. Руднева (прокол) | 3600,0 | 3453,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600,0 | 3453,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт системы водоотведения многоквартирных домов д.о. Велегож | 750,0 | 465,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | 465,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт канализации в д. Русятино возле детского сада | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Разработка и проверка сметной документации в «РЦС ТО» и государственной экспертизы | 400,0 | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Софинансирование работ по ремонту водопроводов в п. Пахомово и д. Александровка (Чистая вода) | 1345,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Резерв Губернатора ТО** Софинансирование работ замене водонапорной башни в д. Русятино | 2129,1 | 2129,1 | 0 | 0 | 1853,0 | 1853,0 | 276,1 | 276,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район** | 3630,0 | 3208,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630,0 | 3208,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Оплата в Фонда капитального ремонта за муниципальные квартиры | 960,0 | 956,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | 956,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Ремонт помещения в административном здании (Фин.кабинет) | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Ремонт помещений муниципального архива | 600,0 | 599,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 599,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Ремонт коридора в здании администрации (2 этаж) | 1300,0 | 1266,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,0 | 1266,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Ремонт помещения для бухгалтерии (ЦОДУОК) | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Замена окон в муниципальной квартире №5 дома 9 ул. Советская п.Ланьшинский | 100,0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район** | 24033,8 | 19846,9 | 0 | 0 | 2808,8 | 2808,8 | 20783,3\* | 16596,4\* | 520,0\*\* | 520,0\*\* | 0 | 0 |
| 3.1 | Оплата уличного освещения | 3500,0 | 2926,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0\* | 2926,9\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | 1500,0 | 796,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0\* | 796,2\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Организация уличного освещения (Татарские хутора) | 3000,0 | 2540,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0\* | 2540,9\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Организация уличного освещения в п. Заокский (Руднева, Мира) | 232,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,2\* | 0\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Устройство иллюминации центра п. Заокский | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0\* | 2500,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Окашивание улиц | 1169,4 | 763,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169,4\* | 763,2\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Устройство детской площадки в п. Заокский на ул. Автодорожная | 1521,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521,0\* | 0\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Уход за тротуарами и пешеходными дорожками (в том числе уборка мусора) | 6308,0 | 6169,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6308,0\* | 6169,3\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Устройство контейнерных площадок | 624,8 | 482,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,8\* | 482,8\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Оплата услуг разработки ПСД и строительного надзора | 315,0 | 303,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,0\* | 303,9\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | ФСГС  Благоустройство Комсомольского парка | 1747,3 | 1747,3 | 0 | 0 | 1712,4 | 1712,4 | 34,9\* | 34,9\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | ФСГС Благоустройство сквера «Победителей» п. Пахомово | 1616,4 | 1616,4 | 0 | 0 | 1096,4 | 1096,4 | 0\* | 0\* | 520,0\*\* | 520,0\*\* | 0 | 0 |
| 4. | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий и учреждений бюджетной сферы** | 2299,2 | 1759,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299,2 | 1759,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Замена котлов на котельной с. Симоново | 1100,0 | 1085,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1085,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Ремонт сети теплоснабжения в п. Заокский (началь. школа) | 599,2 | 592,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,2 | 592,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проверка проектно-сметной документации в ГУ ТО «РСЦ ТО» | 300,0 | 82,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 82,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Проведение работ при устранении аварийных ситуаций | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Газификация населенных пунктов Заокского района** | 4667,8 | 3551,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667,8 | 3551,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Техническое обслуживание муниципальных газопроводов | 4000,0 | 3006,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | 3006,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Содержание электросетей в п. Приокский | 241,0 | 241,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,0 | 241,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Восстановление газоснабжения (аварийные работы) | 50 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Кадастровые работы (охранные зоны) | 298,1 | 197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,1 | 197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Страхование газопроводов как - опасный производственный объект (ОПО) | 78,7 | 78,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,7 | 78,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 4667,8 | 3551,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667,8 | 3551,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Средства муниципального образования р.п. Заокский

\*\*Средства муниципального образования Демидовское

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2023 год

Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес  [<\*>](#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#_bookmark6) | |
| плановое | фактическое |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в

[графе](#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются