****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАОКСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 11 марта 2024 года** | **№ 247** |

**Об утверждении отчета реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет – 2023» в муниципальном образовании Заокский район» за 2023 год**

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановления администрации муниципального образования Заокский район от 20.12.2023 № 2243 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет – 2023» в муниципальном образовании Заокский район» за 2023 год (приложение).

2.Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Заокский район** |  | **А.Ю. Атаянц** |

Исп.: Барабанов П.В.

Тел.: 8 (48734) 2-83-91

03/Годовой отчет за НБ 2023

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Заокский район

от 11.03.2024 № 247

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения  запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации  мероприятия |
| 1 | Ремонт участка подъездной дороги к д. Гатницы (Тульская область, Заокский район). | Отдел ЖКХ и строительства | Устройство дороги в асфальтовом исполнении протяженностью 900 метров | - | - |
| 2 | Ремонт участка подъездной дороги к д. Романьково (Тульская область, Заокский район) – 1 этап | Отдел ЖКХ и строительства | Устройство дороги в асфальтовом исполнении протяженностью 1000 метров | - | - |

Отчёт

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | | В т.ч. из федерального  бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Заокский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Реализация проекта «Народный бюджет – 2023» в муниципальном образовании Заокский район** | 18192,3 | 17237,1 | 0 | 0 | 10497,0 | 10497,0 | 2108,9 | 2108,9 | 0 | 0 | 5586,4 | 4631,3 |
| 1.1 | Ремонт участка подъездной дороги к д. Гатницы (Тульская область, Заокский район). | 8062,2 | 7442,9 | 0 | 0 | 3349,3 | 3349,3 | 1116,4 | 1116,4 | 0 | 0 | 3596,5 | 2977,2 |
| 1.2 | Ремонт участка подъездной дороги к д. Романьково (Тульская область, Заокский район) – 1 этап | 10130,1 | 9794,3 | 0 | 0 | 7147,7 | 7147,7 | 992,5 | 992,5 | 0 | 0 | 1989,9 | 1654,1 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2023 год

Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес  [<\*>](#_bookmark5) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](#_bookmark6) | |
| плановое | фактическое |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Примечание:

<\*> Вес определяется исполнителем программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей программы должна быть равна 1.

<\*\*> В [графе](#_bookmark3) "Плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в

[графе](#_bookmark4) "Фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются