|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Малаховское Заокского района** |
| **Администрация** |

**Постановление**

**от 25 января 2024 г. № 48**

**Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Малаховское Заокского района» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Малаховское**

**Заокского района от 23.12.2022 г. № 853.**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 29 апреля 2019 г. № 457 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Малаховское Заокского района», на основании статей Устава муниципального образования Малаховское Заокского района администрация муниципального образования Малаховское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Малаховское Заокского района на 2023-2025 годы» (приложение).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования**

**Малаховское Заокского района А.С. Медников**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Малаховское Заокского района

от 25 января 2024 г. № 48

**Годовой отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территорий муниципального образования Малаховское Заокского района» на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Малаховское Заокского района от 23.12.2022 г. № 853.**

**Отчетный период**: январь – декабрь 2023 г.

**Отчетный исполнитель:** администрация муниципального образования Малаховское Заокского района.

**Источник финансирования:** бюджет муниципального образования Малаховское Заокского района.

**Методика оценки эффективности программы ориентирована на:**

- оценку степени достижения целей и задач Программы;

- степени соответствия запланированных затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

- степени реализации достижения целевых показателей Программы.

**Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:**

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 37589,03610 тыс. рублей. Кассовые расходы составили   
35645,27492 тыс. рублей, что составляет 94,83%, в том числе на реализацию мероприятий:

**«Уличное освещение»** в 2023 году предусмотрены средства в объеме 8248,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 6435,18483 тыс. рублей, или 78,01 %.

**«Озеленение»** предусмотрено 7612,30944 тыс. рублей, выполнено 7612,30944 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Новогодние мероприятия (приобретение елей, гирлянд, украшений)»** предусмотрено 467,620 тыс. рублей, выполнено 467,620 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Ремонт и благоустройство памятников павшим воинам»** предусмотрено 528,99537 тыс. рублей, выполнено 528,99537 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Уборка несанкционированных свалок мусора»** направлено 623,5 тыс. рублей выполнено 522,64884 тыс. рублей, что составляет 83,82%.

**«Ремонт и содержание детских площадок, спортивных площадок, устройство мини футбольных полей»** предусмотрено 709,9 тыс. рублей, выполнено 709,50047 тыс. рублей, что составляет 99,95%.

**«Изготовление и установка табличек с названием улиц в населенных пунктах»** предусмотрено 5,620 тыс. рублей, выполнено 5,620 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Разработка и проверка проектно-сметной документации к мероприятиям программы»** предусмотрено 224,0 тыс. рублей, выполнено 243,960 тыс. рублей, что составляет 99,98%.

**«Прочие мероприятия»** предусмотрено 19148,26227 тыс. рублей, выполнено 19119,43597, что составляет 99,85%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

**Заместитель главы администрации**

**МО Малаховское Заокского района Н.В. Ишаева**