**Российская Федерация**

|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Страховское Заокского района** |
| **Администрация** |
| **Постановление** |
|  |
| **от 09 октября 2024 г.** |  **№ 1172** |
|  |  |

**Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района**

 **от 27.11.2023 г. №619/1 за 9 месяцев 2024 года**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района от 22.02.2024 № 243 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Страховское Заокского района», на основании статей Устава муниципального образования Страховское Заокского района администрация муниципального образования Страховское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы», за 9 месяцев 2024 года (приложение).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Глава администрации** **муниципального образования Страховское Заокского района**  |   **А.А. Кузнецов** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

 Страховское Заокский район

От 09 октября 2024 г. №1172

**Отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы»,** **утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района от 27.11.2023 г. №619/1**

**за 9 месяцев 2024 года**

***Наименование программы:*** «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы»

***Отчетный период****:* январь – сентябрь 2024 г.

***Отчетный исполнитель:*** администрация муниципального образования Страховское Заокского района.

***Методика оценки эффективности подпрограммы ориентирована на:***

- оценку степени достижения целей и задач Программы;

- степени соответствия запланированных затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

- степени реализации достижения целевых показателей Программы.

***Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:***

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

***Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки: выполнено.***

-разработка и проверка проектно-сметной документации к мероприятиям программы;

- на реализацию мероприятия «Уличное освещение»;

- на реализацию мероприятия «Озеленение»;

- на реализацию мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»;

- на реализацию мероприятия «Борьба с борщевиком»;

- на реализацию мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству».

***Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий программы:***

Объем финансирования программы из средств бюджета МО Страховское Заокского района в 2024 году составил:

план – 24 040,9 тыс. руб., расход за 9 месяцев 2024 года – 14 498,1 тыс. руб.

**Расходы бюджета муниципального образования Страховское Заокского района на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы** «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы» **за 9 месяцев 2024 года:**

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма |
| **Разработка и проверка проектно-сметной документации к мероприятиям программы** | **150,0** |
| **На реализацию мероприятия «Уличное освещение», в том числе:** | **3 341,2** |
| -оплата потребления э/энергии; | 2 703,6 |
| -работы по устройству уличных систем освещения, техническое обслуживание, организация уличного освещения; | 296,0 |
| -приобретение светодиодных светильников для уличного освещения; | 299,2 |
| -работы по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к электросетям. | 42,4 |
| **На реализацию мероприятия «Озеленение», в том числе:** | **495,4** |
| -спил деревьев, обрезка кустарников, окашивание территории, закупка грунта, цветов, товаров для субботников. | 495,4 |
| **На реализацию мероприятия «Организация и содержание мест захоронения», в том числе:** | **278,7** |
| -работы, услуги по содержанию памятников и обелисков; | 157,9 |
| **-**охрана памятников, венки для возложения. | 120,8 |
| **На реализацию мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству», в том числе:** | **9717,6** |
| -текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание); | 3 949,0 |
| -уборка крупногабаритного мусора и строительного материала; | 1 381,7 |
| -акрицидная обработка территории МО Страховское; | 98,5 |
| -приобретение основных средств; | 382,5 |
| -уборка несанкционированных свалок; | 1 115,7 |
| -устройство водоема в с. Страхово; | 897,4 |
| -благоустройство пруда в д. Скрипово; | 599,3 |
| -подготовка населенных пунктов к Новому году; | 126,5 |
| -отлов, стерилизация, кастрация, эвтаназия, биркование, утилизация трупов; | 160,8 |
| -приведение в соответствие адресной системы (составление карт в границах нас пункта с указ нумер. зем. уч.); | 866,0 |
| -приобретение материалов. | 140,2 |
| **На реализацию мероприятия «Борьба с борщевиком»** | **515,2** |
| Итого: | 14 498,1 |

**Показатели (индикаторы) результативности и эффективности муниципальной подпрограммы за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |
| Плановый показатель 2024 г. | Достигнуто | Отклонение |
| Доля выполнения мероприятий, находящихся в общем количестве мероприятий программы | % | 100 | 60,31 | -39,69 |

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Страховское Заокского района: А.А. Кузнецов**