**Российская Федерация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Страховское Заокского района** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 11 апреля 2024 г.** | **№ 475** |
|  |  |

**Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района**

**от 23.12.2022 г. № 653**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 22.02.2024 № 243 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Страховское Заокского района», на основании статей Устава муниципального образования Страховское Заокского района администрация муниципального образования Страховское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы» (приложение).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования Страховское Заокского района** | **А.А. Кузнецов** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Страховское Заокский район

От 11.04.2024 г. №475

**Годовой отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района от 23.12.2022 г. № 653**

***Наименование программы:*** «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы»

***Отчетный период****:* январь – декабрь 2023 г.

***Отчетный исполнитель:*** администрация муниципального образования Страховское Заокского района.

***Методика оценки эффективности подпрограммы ориентирована на:***

- оценку степени достижения целей и задач Программы;

- степени соответствия запланированных затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

- степени реализации достижения целевых показателей Программы.

***Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:***

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

***Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки: выполнено.***

-разработка и проверка проектно-сметной документации к мероприятиям программы;

- на реализацию мероприятия «Уличное освещение»;

- на реализацию мероприятия «Озеленение»;

- на реализацию мероприятия «Организация и содержание мест захоронения»;

- на реализацию мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству».

***Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий программы:***

Объем финансирования программы из средств бюджета МО Страховское Заокского района в 2023 году составил:

план – 29 230,4 тыс. руб., расход – 26 514,7 тыс. руб.

**Расходы бюджета муниципального образования Страховское Заокского района на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма |
| Разработка и проверка проектно-сметной документации к мероприятиям программы | 255,0 |
| на реализацию мероприятия «Уличное освещение» | 4909,3 |
| на реализацию мероприятия «Озеленение» | 3712,9 |
| на реализацию мероприятия «Организация и содержание мест захоронения» | 821,5 |
| на реализацию мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству» | 16816,0 |
| Итого: | 26514,7 |

Реализацию муниципальной программы **«Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2023-2025 годы»** признать эффективной.

**Показатели (индикаторы) результативности и эффективности муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановый показатель 2023 г. | Фактически достигнуто |
| Доля проведенных мероприятий, находящихся в общем количестве от запланированных мероприятий | % | 100 | 91 |

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования Страховское Заокского района** | **А.А. Кузнецов** |