**Российская Федерация**

|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Страховское Заокского района** |
| **Администрация** |
| **Постановление** |
|  |
| **от 15 апреля 2024 г.** |  **№ 483** |
|  |  |

**Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района**

 **от 27.11.2023 г. №619/1 за 1 квартал 2024 года**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района от 22.02.2024 № 243 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Страховское Заокского района», на основании статей Устава муниципального образования Страховское Заокского района администрация муниципального образования Страховское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы», за 1 квартал 2024 года (приложение).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Глава администрации** **муниципального образования Страховское Заокского района**  |   **А.А. Кузнецов** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

 Страховское Заокский район

от 15 апреля 2024 г. №483

**Отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы»,** **утвержденной постановлением администрации муниципального образования Страховское Заокского района от 27.11.2023 г. №619/1**

**за 1 квартал 2024 года**

***Наименование программы:*** «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы»

***Отчетный период****:* январь – март 2024 г.

***Отчетный исполнитель:*** администрация муниципального образования Страховское Заокского района.

***Методика оценки эффективности подпрограммы ориентирована на:***

- оценку степени достижения целей и задач Программы;

- степени соответствия запланированных затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

- степени реализации достижения целевых показателей Программы.

***Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:***

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

***Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки: выполнено.***

- на реализацию мероприятия «Уличное освещение»;

- на реализацию мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству».

***Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий программы:***

Объем финансирования программы из средств бюджета МО Страховское Заокского района в 2024 году составил:

план – 16 160,0 тыс. руб., расход – 5 393,8 тыс. руб.

**Расходы бюджета муниципального образования Страховское Заокского района на финансовое обеспечение реализации мероприятий программы** «Благоустройство территории муниципального образования Страховское Заокского района на 2024-2026 годы» **в 1 квартале 2024 года:**

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сумма |
| на реализацию мероприятия «Уличное освещение» | 1050,5 |
| на реализацию мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству» | 4343,4 |
| Итого: | 5 393,9 |

**Показатели (индикаторы) результативности и эффективности муниципальной подпрограммы в 1 квартале 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |
| Плановый показатель 2024 г. | Достигнуто | Отклонение |
| Доля выполнения мероприятий, находящихся в общем количестве мероприятий программы | % | 100 | 33,38 | -66,62 |

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Страховское Заокского района: А.А. Кузнецов**