|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Демидовское Заокского района** |
| **Администрация** |
| **Постановление** |
|  |
|  **от 20 февраля 2025г.** |  **№ 115** |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района в 2025 году**

Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и на основании Устава муниципального образования Демидовское Заокского района в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района, администрация муниципального образования Демидовское Заокского района постановляет:

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района в 2025 году (приложение № 1).

 2.Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

 3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, спланировать мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы** **администрации муниципального****образования Демидовское****Заокского района** | **А.А. Гришина** |

исп. Попов Константин Ильич

Приложение № 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района

в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок****проведения** | **Ответственный****исполнитель** |
| Оценить обстановку, которая может сложиться на территориимуниципального образованияДемидовское Заокского района в период весеннего половодья | до 21.02.2025  | Заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района Гришина А.А.  |
| Разработать план практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуация (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затопления | до 21.02.2025  | Инспектор-специалист по благоустройству, ответственный по решению вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Демидовское Заокского района Попов К.И.  |
| Провести необходимые расчеты в потребности сил и средств. Определить место их дислокации. При необходимости заключить договора об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с организациями и частными лицами | до 24.02.2025  | Заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского районаГончарук А.В.  |
| Проверить визуальное состояние автодорог, мостов и платин водосброса в районах возможных подтоплений и принять меры по обеспечению безопасности движения  | до 26.02.2025 | Представители противопаводковой комиссии администрации муниципального образования Демидовское Заокского района  |
| Провести обследование гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, создать резервы материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах  | до 24.02.2025  | Представители противопаводковой комиссии администрации муниципального образования Демидовское Заокского района |
| Оперативно принимать меры по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода |  Заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского районаГончарук А.В.  |
| Во взаимодействия с Заокским РайПО создать запасы продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского районаГончарук А.В.  |
|  Обеспечить представление информации в единую дежурно - диспетчерскую службу администрации муниципального образования Заокский район ежедневно с **6.00 до 9.00 часов по тел. 8 (48734) 2-81-72 или 112** | в течение паводкового периода | Инспектор-специалист по благоустройству, уполномоченный на решения вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Демидовское Заокского района  Попов К.И.  |
|  Уточнить списки жителей, попадающих в зону возможного затопления | до 24.02.2025  | Отдел по работе с населением администрации муниципального образования Демидовское Заокского района   |
| Обеспечить своевременное оповещение населения о возможных местах затопления | до начала паводка |  Заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского районаГончарук А.В.  |
| Совместно с ФАП составить план мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения  | до 24.02.2025  | Заведующая Ф А П п. Пахомово (по согласованию)Заведующая Ф А П с. Ненашево (по согласованию)  |

Приложение № 2

**СОСТАВ**

противопаводковой комиссии

1. **Гришина Анастасия Александровна** – заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района;
2. **Гончарук Александр Викторович** - заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района;
3. **Попов Константин Ильич** – инспектор - специалист по благоустройству, ответственный по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Демидовское Заокского района;
4. **Сайченков Сергей Юрьевич** – начальник ПЧ – 99 ГУ «УПТ» (по согласованию);
5. **Ануфриев Алексей Сергеевич -** начальник ПЧ - 36 ГУ «УПТ» (по согласованию)