|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Демидовское Заокского района** |
| **Администрация** |
| **Постановление** |
|  |
|  **от 22 февраля 2024г.** | **№ 108** |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района в 2024 года**

Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основание Устава муниципального образования Демидовское Заокского района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района, администрация муниципального образования Демидовское Заокского района постановляет:

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района на 2024 год (приложение № 1).

 2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

 3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, спланировать мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район в сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы** **администрации муниципального****образования Демидовское** **Заокского района** | **А.А. Гришина** |

 Приложение 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское**

 **Заокского района на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок****проведения** | **Ответственный****исполнитель** |
|  1.Оценить обстановку, которая можетсложиться на территории муниципального образованияДемидовское Заокского района в период весеннего половодья | **до начала паводка** | заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района  **Гришина А.А.** |
| 2. Провести необходимые расчеты в потребности сил и средств Определить место их дислокации | **до 27.02.2024**  | инспектор - специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.**  |
|  3.Проверить визуальное состояние автодорог, мостов и платин водосброса в районах возможных подтоплений и принять меры по обеспечению безопасности движения  | **до начала паводка** | инспектор - специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.**  |
|  4. Во взаимодействия с Заокским Райпо создать запасы продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | **до начала паводка**  | заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Гончарук А.В.** |
|  5. Обеспечить представление информации в единую дежурно - диспетчерскую службу администрации муниципального образования Заокский район ежедневно с **6.00 и 9.00 часов по тел. 8 (48734) 2-81-72 или 112** | **в течение паводкового периода** | инспектор-специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.**  |
|  6.Уточнить списки жителей, попадающих в зону возможного затопления | **до 27.02.2024**  | специалисты отдела по работе с населением администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Маракина Е.М.****Голикова Е. А.**  |
|  7.Обеспечить своевременное оповещение населения о возможных местах затопления | **до начала паводка** | инспектор-специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.**  |
|  8. Совместно с ФАП составить план мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения  | **до 27.02.2024**  | заведующий ФАП п. Пахомово **Иванков Роман Александрович** заведующая ФАП с. Ненашево **Землякова Галина Михайловна**  |

Инспектор- специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района

Попов К.И., тел. 8 (48734) 3 02 44

Приложение 2

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

1. **Гришина Анастасия Александровна** – заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского район
2. **Гончарук Александр Викторович** - заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района
3. **Попов Константин Ильич** – инспектор-специалист по благоустройству отдела по работе с населением администрации муниципального образования Демидовское Заокского район
4. **Сайченко Сергей Юрьевич** – начальник ПЧ – 99 ГУ «УПТ» (по согласованию)
5. **Ледовский Юрий Владимирович** - начальник ПЧ - 36 ГУ «УПТ» (по согласованию)