|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Демидовское Заокского района** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 22 февраля 2024г.** | **№ 108** |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района в 2024 года**

Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на основание Устава муниципального образования Демидовское Заокского района, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района, администрация муниципального образования Демидовское Заокского района постановляет:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района на 2024 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, спланировать мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское Заокского района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район в сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы**  **администрации муниципального**  **образования Демидовское**  **Заокского района** | **А.А. Гришина** |

Приложение 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Демидовское**

**Заокского района на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок**  **проведения** | | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1.Оценить обстановку, которая может  сложиться на территории  муниципального образования  Демидовское Заокского района в период весеннего половодья | **до начала паводка** | | заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района  **Гришина А.А.** |
| 2. Провести необходимые расчеты в потребности сил  и средств  Определить место их дислокации | **до 27.02.2024** | | инспектор - специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.** |
| 3.Проверить визуальное состояние автодорог, мостов и платин водосброса в районах возможных подтоплений и принять меры по обеспечению безопасности движения | **до начала паводка** | | инспектор - специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.** |
| 4. Во взаимодействия с Заокским Райпо  создать запасы продовольствия, воды, предметов первой необходимости в  населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | **до начала паводка** | | заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района  **Гончарук А.В.** |
| 5. Обеспечить представление информации в единую дежурно - диспетчерскую службу администрации муниципального образования Заокский район ежедневно с **6.00 и 9.00 часов по тел. 8 (48734) 2-81-72 или 112** | **в течение паводкового периода** | | инспектор-специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.** |
| 6.Уточнить списки жителей, попадающих в зону возможного затопления | **до 27.02.2024** | | специалисты отдела по работе с населением администрации муниципального образования Демидовское Заокского района  **Маракина Е.М.**  **Голикова Е. А.** |
| 7.Обеспечить своевременное оповещение населения о возможных местах затопления | **до начала паводка** | | инспектор-специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района **Попов К.И.** |
| 8. Совместно с ФАП составить план  мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения | **до 27.02.2024** | заведующий ФАП п. Пахомово  **Иванков Роман Александрович**  заведующая ФАП с. Ненашево  **Землякова Галина Михайловна** | |

Инспектор- специалист по благоустройству администрации муниципального образования Демидовское Заокского района

Попов К.И., тел. 8 (48734) 3 02 44

Приложение 2

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

1. **Гришина Анастасия Александровна** – заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского район
2. **Гончарук Александр Викторович** - заместитель главы администрации муниципального образования Демидовское Заокского района
3. **Попов Константин Ильич** – инспектор-специалист по благоустройству отдела по работе с населением администрации муниципального образования Демидовское Заокского район
4. **Сайченко Сергей Юрьевич** – начальник ПЧ – 99 ГУ «УПТ» (по согласованию)
5. **Ледовский Юрий Владимирович** - начальник ПЧ - 36 ГУ «УПТ» (по согласованию)