АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАОКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной Программы

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район

на 2024-2026 годы»

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей от 26.12.2016 № 48/269, постановления администрации муниципального образования Заокский район от 29.04.2019 № 457 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устава муниципального образования Заокский район, администрация муниципального образования Заокский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы» (прилагается).

2.Постановление администрации от 26.01.2022 г. № 127 «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы» считать утратившим силу.

3.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район в сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

| Глава администрации муниципального образования Заокский район | А.Ю. Атаянц |
| --- | --- |

Исп. Барабанов П.В.

Тел. 2-83-91

11/Программа ЖКХ 2024/

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Заокский район |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024 - 2026 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», постановление администрации муниципального образования Заокский район от 29.04.2019 № 457« Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», Устав муниципального образования Заокский район |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Заокский район |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Заокский район |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Заокский район, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. К основным задачам Программы относятся: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Заокский район; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Заокский район, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Заокский район; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги. |
| Целевые показатели реализации проекта «Чистая вода» | Протяженность отремонтированных водопроводов – 2,0 км |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало - 2024 г.; - окончание - 2026 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 153820,0 тыс. руб. из них: 2024 год 77130,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Тульской области – 15065,0 тыс. руб. бюджет МО Заокский район – 37480,0 тыс. руб. бюджет МО р.п. Заокский – 21865,0 бюджет МО Демидовское – 2720,0 2025 год – 42870,0 тыс. руб. 2026 год – 33820,0 тыс. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий и организаций коммунального комплекса; - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса; - Средства бюджетов различных уровней |
| Перечень целевых подпрограмм Программы обеспечения качественными услугами ЖКХ муниципального образования Заокский район на 2023 – 2025 годы | -Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района Тульской области на 2024-2026 годы»; - Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы»; - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы»; - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Заокского района Тульской области на 2024-2026 годы»; |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населенных пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу муниципального образования |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Заокский район, предприятия и организации коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования Заокский район |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Заокский район |
| Оценка эффективности Программы | Оценка эффективности Программы в соответствии «Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Заокский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 29.04.2019 № 457 |

1.Введение

Система коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заокский район находится в изношенном состоянии. По общей оценке обеспеченности потребителей муниципального образования Заокский район всеми видами инженерных услуг их нельзя признать удовлетворительными.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организации коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача подпрограмм – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

2.Цели и задачи программы

Целью Программы является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-,тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

К основным задачам Программы относятся:

-повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

-развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Заокский район, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом;

-определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования  Заокский район;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования  Заокский район, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования  Заокский район;

-проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

3.Мероприятия по реализации Программы

Настоящая программа включает в себя мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Заокский район на 2023-2025 годы.

4.Социально-экономическая эффективность Программы

В результате реализации настоящей Программы будет проведена модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Заокский район. Успешная реализация Программы позволит:

-улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания;

-обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания граждан;

-повысить эффективность работы жилищно-коммунальных предприятий;

-сократить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

-сократить нерациональное использование ресурсов на предприятии жилищно-коммунального хозяйства.

5.Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с порядком оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Заокский район № 457 от 29.04.2019 по критериям:

степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

динамика показателей эффективности реализации Программы

6.Методика расчета значений показателей эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

-степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

-степени соответствия запланированному уровню затрат;

-эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий

3.Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в

полном объеме, по следующей формуле:

СРМ =Мм/М,

где:

-СРМ - степень реализации мероприятий;

-Мм - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

-М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов: мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятий используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненном в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к

запланированным, составляет не менее 90%.

5.Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

6.Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей

формуле:

ССуз = Зф/Зп

где:

-ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

-Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

-3п- плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

7.Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район

8.Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = CPм/CCзу

где:

-Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район;

-СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

-ССзу - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

9.Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается высокой, если значение Эис > 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение 0,9 ≤ Эис < 1

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы признается низкой.

Оценка степени достижения целей и решения задач, определения оценки результативности муниципальной программы

10.Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

11.Степень достижения планового значения показателя (индикатора),характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД™ = ЗПгф/ ЗПпп,;

-для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДПЗj = ЗП n(j) /3пзп(j)

где: - СДПЗj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи

муниципальной программы;

-ЗП n(j) - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

-3пзп(j) плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

12.Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

OP= ∑СД™/N;

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СД™ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов),характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы)» (СД™) больше 1, значение СД™, принимается равным 1.

13.Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение OP = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ≤ OP < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

14.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР * Э11С;

где:

-ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

-ОР - оценка результативности муниципальной программы;

-Э„с - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Заокский район на реализацию

муниципальной программы.

15.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не

менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР

составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

|  | Приложение № 1 к Программе обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки подпрограммы | Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Заокский район |
| Основные разработчики | Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципального образования Заокский район |
| Ответственный за исполнение программы | Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципального образования Заокский район |
| Исполнители | Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципального образования Заокский район, муниципальные коммунальные предприятия, организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Основные цели и задачи | Цель: Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества Задачи: Снижение издержек, повышение качества и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса. |
| Целевые показатели реализации проекта «Чистая вода» | Протяженность отремонтированных водопроводов – 2,0 км |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы |
| Состав Программы | Мероприятия по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Заокского района |
| Объемы и источники финансирования | Всего на 2024-2026 годы - 35690,0 тыс. руб., в т.ч. в 2024 году: из бюджета Тульской области – 7690,0 тыс. руб. из бюджета МО Заокский район. – 17000,0 тыс. руб. |

1.Содержание проблемы

Основная доля водопроводных сетей Заокского района находится в  изношенном состоянии. Износ водопроводных труб в связи с длительным сроком эксплуатации, является причиной возникновения аварийных ситуаций, потерь и неучтенного расхода воды в системах водоснабжения. Количество водопроводных сетей, обслуживающих объекты жилищно-коммунальной и социально-бытовой сферы на территории Заокского района составляет более 150 км. Из них количество ветхих водопроводных сетей 37,1 км.

Жилищно-коммунальное хозяйство Заокского района является высоко-затратной отраслью, имеются высокая степень износа основных фондов, большие потери электроэнергии, воды и других ресурсов.

Все это подтверждает необходимость ускоренного перехода к устойчивой модели функционирования жилищно-коммунального комплекса района при помощи программно-целевого метода решения перечисленных проблем.

2.Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Основными задачами подпрограммы являются: снижение издержек, повышение качества и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Заокский район и бюджета поселений

4.Социально-экономическая эффективность подпрограммы

В результате реализации настоящей подпрограммы экономическая эффективность будет выражаться в сокращении убытков предприятий оказывающих  услуги водоснабжения, в том числе от ликвидации аварий, экономии  ресурсов.

Успешная реализация подпрограммы позволит:

-улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы жилищно-коммунальных предприятий;

-сократить уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

-сократить нерациональное использование ресурсов на предприятии жилищно-коммунального хозяйства.

5.Контроль за ходом  выполнения подпрограммы

Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется отделом ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципального образования Заокский район.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования Заокский район.

6.Мероприятия по реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Тульской области | бюджет МО Заокский район |  |
|  | Промывка и телеметрия артскважины в д. Выдумки | 2024 г. | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Ремонт артезианских скважин | 2024 г. | 900,0 | 0 | 900,0 |  |
|  | Бурение артезианской скважины в п. Заокский с устройством павильона | 2024 г. | 2000,0 | 0 | 2000,0 |  |
|  | Ремонт центрального водовода в с.Симоново по ул. Карпова и ул.Лесная | 2024 г. | 1190,0 | 0 | 1190,0 |  |
|  | Ремонт участка водопроводной сети в п.Заокский по ул.Дзержинского от д.38 до д.44 (методом прокола) | 2024 г. | 500,0 | 0 | 500,0 |  |
|  | Ремонт участка водопроводной сети по проезду С.Чекалина п.Заокский с переподключением МКД №25 и 27 (методом прокола) | 2024 г. | 550,0 | 0 | 550,0 |  |
|  | Прокладка трубопровода от скважин к ВЗУ Малахово Заокского района | 2024 г. | 1200,0 | 0 | 1200,0 |  |
|  | Ремонт водонапорной башни Рожновского в п. Маяк | 2024 г. | 2310,0 | 0 | 2310,0 |  |
|  | Региональный проект «Чистая вода» - Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО Заокский район ( д. Александровка). - Капитальный ремонт систем водоснабжения населенных пунктов МО Заокский район ( п. Пахомово). | 2024 г. | 8740,0 4360,0 4380,0 | 7690,0 3835,0 3855,0 | 1050,0 525,0 525,0 |  |
|  | Оплата услуг строительного контроля | 2024 г. | 300,0 | 0 | 300,0 |  |
|  | Проектные работы на системы водоснабжения и водоотведения | 2024 г. | 2400,0 | 0 | 2400,0 |  |
|  | Ремонт системы водоотведения в д. Малахово (вынос на коммуникаций на муниципальную землю) | 2024 г. | 700,0 | 0 | 700,0 |  |
|  | Услуги по проектированию, разработка и, проверка документации, экспертные и кадастровые работы, согласование ПСД, оплата услуг по техническим условиям на электроснабжение, оформление документации для получения решения сброса сточных вод, а также оформление проектов зон санитарной охраны и лицензий на добычу подземных вод из артезианских скважин. | 2024 г. | 300,0 | 0 | 300,0 |  |
|  | Организация индивидуальных источников водоснабжения в населенных пунктах (колодцев) | 2024 г. | 1000,0 | 0 | 1000,0 |  |
|  | Ремонт очистных сооружений в д. Малахово, д. Русятино и с. Дмитриевское | 2024 г. | 1000,0 | 0 | 1000,0 |  |
|  | Ремонт водопровода в д. Малахово по улицам Сибирская, Энергетиков, Московская | 2024 г. | 7000,0 | 0 | 7000,0 |  |
|  | Ремонт водовода в д. Русятино до ул. Котово | 2024 г. | 600,0 | 0 | 600,0 |  |
|  | Поставка и установка модульных очистных сооружений д. Пахомово | 2025 г. | 5000,0 | 0 | 5000,0 |  |
|  | Поставка и установка модульных очистных сооружений д. Теряево-2 | 2025 г. | 5000,0 | 0 | 5000,0 |  |
|  | Ремонт объектов водоснабжения МО Заокский район | 2026 г. | 1000,0 | 0 | 1000,0 |  |
|  | ВСЕГО | 2024 г. - 2026 г. | 35690,0 | 7690,0 | 28000,0 |  |
|  | В том числе | 2024 г. | 24690,0 | 7690,0 | 17000,0 |  |

|  | Приложение № 2 к Программе обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район на 2024-2026 год»

Паспорт   Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Благоустройство р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район на 2024-2026 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», устав муниципального образования Заокский район |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация муниципального образования Заокский район |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Заокский район |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы: | Отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Заокский район, муниципальные коммунальные предприятия, организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Основные цели Подпрограммы | - совершенствование системы благоустройства населенных пунктов, в то числе р.п. Заокский муниципального образования Заокский район. -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта, -совершенствование эстетического вида населенного пункта, -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта; - развитие и поддержка инициатив жителей р. п. Заокский по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Подпрограммы | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - восстановление и реконструкция уличного освещения путём установки светильников в населенном пункте; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, местах захоронений и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 75780,0 тыс. руб., в том числе в 2024 году 32140,0 тыс. руб., из них: бюджет Тульской области – 7375,0 тыс. руб. бюджет МО Заокский район – 180,0 тыс. руб. бюджет МО р.п. Заокский – 21865,0 тыс. руб. бюджет МО Демидовское – 2720,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | -создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -улучшение состояния территории населенных пунктов; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей; - совершенствование эстетического состояния территории; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - благоустроенность населенного пункта поселения. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования Заокский район, а также другими надзорными органами в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Отчеты о выполнении Подпрограммы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией муниципального образования Заокский район. |

План

финансирования работ по благоустройству р.п. Заокский и других территорий муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование | Год исполнения | Всего | Бюджет ТО | Бюджет МО Заокский р-н, тыс.руб. | Бюджет МО р.п. Заокский, тыс.руб. | Бюджет МО Демидовское, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | 2024 | 7 500,0 |  |  | 7 500,0 |  |
|  |  | 2025 | 7 500,0 |  |  | 7 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 7 500,0 |  |  | 7 500,0 |  |
| 1.1. | Потребляемая электроэнергия | 2024 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2025 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | 2024 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2025 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
| 1.3. | Организация уличного освещения | 2024 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2025 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 2. | Озеленение. | 2024 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2025 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| 2.1. | Высадка зеленых насаждений | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2.2. | Окашивание улиц | 2024 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2025 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 2.3. | Вырубка и кронирование деревьев | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 3. | Тротуары и парковки | 2024 | 4 200,0 |  |  | 4 200,0 |  |
|  |  | 2025 | 4 400,0 |  |  | 4 400,0 |  |
|  |  | 2026 | 4 400,0 |  |  | 4 400,0 |  |
| 3.1. | Уход за тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе уборка мусора | 2024 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2025 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2026 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 3.2. | Устройство и ремонт тротуаров | 2024 | 2 800,0 |  |  | 2 800,0 |  |
|  |  | 2025 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 3.3. | Устройство и ремонт парковок | 2024 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2025 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 4. | Контейнерные площадки | 2024 | 2 280,0 |  |  | 2 280,0 |  |
|  |  | 2025 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
| 4.1. | Устройство, содержание и ремонт контейнерных площадок в р.п Заокский | 2024 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 2025 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 4.2. | Устройство контейнерных площадок на территории Заокского района | 2024 | 1 775,0 | 1 595,0 | 180,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 4.3. | Уборка несанкционированных свалок | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 5. | Устройство видеонаблюдения | 2024 | 1 640,0 |  |  | 1 640,0 |  |
|  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 6. | Детские и спортивные площадки | 2024 | 3 300,0 |  |  | 3 300,0 |  |
|  |  | 2025 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 6.1. | Устройство детских игровых и спортивных площадок | 2024 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2025 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| 6.2. | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 6.3. | Ремонт детских игровых и спортивных площадок | 2024 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
|  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 7. | Общественные пространства | 2024 | 10 500,0 | 5 780,0 |  | 2 000,0 | 2 720,0 |
|  |  | 2025 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |
| 7.1. | Благоустройство территории Заокского района по программе «ФСГС» (п. Пахомово, «Сквер Победителей» | 2024 | 8 500,0 | 5 780,0 |  |  | 2 720,0 |
|  |  | 2025 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | - |  |  |  |  |
| 7.2. | Благоустройство территории Комсомольского парка (на 2024 год – фонтан) | 2024 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |
|  |  | 2025 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |
| 7.3. | Благоустройство территории Парк «Маяк» (пр-д 1-й Рудневский) | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 8. | Оплата услуг по разработке, проверке, экспертным работам и согласованию ПСД мероприятий, входящих в подпрограмму | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 9. | Прочие мероприятия по благоустройству. | 2024 | 520,0 |  |  | 520,0 |  |
|  |  | 2025 | 520,0 |  |  | 520,0 |  |
|  |  | 2026 | 520,0 |  |  | 520,0 |  |
| 9.1. | Погребение лиц, не имеющих родственников или неопознанных трупов | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 9.2. | Снос ветхих и (или) незаконных сооружений на территории р.п. Заокский | 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2026 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 9.3. | Содержание и ремонт памятника | 2024 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 2025 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 2026 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| ИТОГО 2024-2026 годы в том числе: |  |  | 75 780,0 | 7 375,0 | 180,0 | 65505,0 | 2 720,0 |
| 2024 год |  |  | 32 140,0 | 7 375,0 | 180,0 | 21865,0 | 2 720,0 |

|  | Приложение № 3 к Программе обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024 – 2026 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда

на территории муниципального образования Заокский район

на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда на территории муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Подпрограммы | Жилищный кодекс Российской Федерации Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Заокский район |
| Основные разработчики | Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципального образования Заокский район |
| Основные задачи | Основными задачами Подпрограммы являются: - приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов; - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Стоимость и сроки реализации | Срок реализации Программы – 2024-2026 годы Общий объем финансирования: 8900,0 тыс. рублей, в том числе в 2024 году 5900,0 тыс. рублей |
| Исполнители | Отдел ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципального образования Заокский район, муниципальные коммунальные предприятия, организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов |
| Контроль за исполнением | Администрация муниципального образования Заокский район |

1.Содержание Подпрограммы

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению контроля за сохранностью жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом РФ на период действия настоящей Подпрограммы предусматривается ремонт  муниципального жилищного фонда и устройство индивидуального отопления в муниципальных помещениях, а также оплата в Фонд капитального ремонта Тульской области за муниципальные помещения в многоквартирных домах

2.Основные задачи Подпрограммы

Основными задачами Подпрограммы являются

-приведение состояния муниципального жилого фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов;

-улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Бюджет МО Заокский район |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по технологическому присоединению муниципальных жилых помещений к электросетям | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Оплата услуг по экспертизе технического состояния зданий муниципального жилого фонда | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Оплата в Фонд капитального ремонта Тульской области за муниципальные помещения в многоквартирных домах | 800,0 | 800,0 |  |
|  | Приобретение газового и прочего оборудования в муниципальные квартиры | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Ремонт помещений в жилом нежилом фонде муниципального образования Заокский район | 2100,0 | 2100,0 |  |
| - С | Снос аварийных зданий п. Миротинский и п. Ланьшинский (по суду) | 4500,0 | 4500,0 |  |
|  | Содержание и очистка кровель административных зданий | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Услуги по разработке ПСД на ремонт объектов жилого и нежилого фонда муниципального образования Заокский район, оплата услуг проверке в РХЦЦС и за технические условия на технологическое подключение электроснабжение. | 500,0 | 500,0 |  |
|  | итого 2024 г. | 5900,0 | 5900,0 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | Оплата в Фонд капитального ремонта Тульской области за муниципальные помещения в многоквартирных домах | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 500,0 | 500,0 |  |
|  | итого 2025 г. | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | Оплата в Фонд капитального ремонта Тульской области за муниципальные помещения в многоквартирных домах | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 500,0 | 500,0 |  |
|  | итого 2026 г. | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| ВСЕГО по подпрограмме |  | 8 900,0 | 8 900,0 |  |

|  | Приложение № 4 к Программе обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2023-2025 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений  бюджетной сферы муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы муниципального образования Заокский район на 2024-2026 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация МО Заокский район |
| Основания для разработки Подпрограммы | Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Основные разработчики Подпрограммы | Отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Заокский район |
| Цель Подпрограммы | Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Сокращение расходов части бюджета и снижение затрат муниципальных предприятий за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Источник финансирования Подпрограммы | Бюджет Тульской области, бюджет муниципального образования Заокский район, бюджеты муниципальных образований Заокского района, собственные средства предприятий и организаций ЖКХ и иных внебюджетных источников. |
| Объемы финансирования | Всего 8800,0 тыс. рублей, в том числе в 2024 году из бюджета муниципального образования Заокский район 6400,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Снижение величины энергетической составляющей до 15%, снижение тарифов на предоставляемые услуги населению, улучшение экологической обстановки |
| Перечень основных мероприятий | Ремонт и замена ветхих тепловых сетей |
|  | Организация узлов учета холодной воды (установка расходомеров холодной воды), газа и тепловой энергии на объектах социальной сферы и в муниципальном жилом фонде. |
|  | Установка на муниципальных объектах частотных регулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки |
|  | Закупка и установка экономных ламп и светильников для систем наружного и внутреннего освещения объектов |
|  | Ремонт (замена) оборудования на источниках теплоснабжения |
|  | Прочие работы |
| Исполнитель Подпрограммы | Бюджетные предприятия, организации жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании |

Перечень мероприятий Подпрограммы

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по МО Заокский район

|  | Наименование мероприятия | Кап. Вложения, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Экономический эффект |  |  | Срок выпол- нения | Срок окупае- мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет РФ | бюджет Тульской области | бюджет МО Заокский район | бюджеты поселений | прочие источ-ники | в натуральном выражении | в тыс. руб. |  |  |  |
| 1. Установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение установка приборов учета холодной воды и теплоснабжения на объектах, которые обслуживают МУП «Заокский водоканал» и МКП «Малаховская служба сервиса» | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 2024 |  |
|  | итого | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по экономии электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение частотно-регулируемых преобразователей (ЧРП) на артезианские скважины | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 2024 |  |  |
| 2 | Проведение работ при устранении аварийных ситуаций | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 2024 |  |  |
| 3 | Ремонт и замена электрооборудования муниципальных предприятий | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 4 | Ремонт и замена электрооборудования муниципальных предприятий | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 2026 |  |  |
|  | итого | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по экономии теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котельной п. Сосновый | 3200,0 |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 2 | Ремонт сети теплоснабжения в п. Сосновый | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 2024 |  |
| 3 | Ремонт тепловой сети по ул. Первомайская п. Заокский | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт тепловой сети от ул. Северная до проезда С. Чекалина п. Заокский | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт объектов теплоснабжения Заокского района | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 6 | Ремонт объектов теплоснабжения Заокского района | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  | 2026 |  |
|  | итого | 7 600,0 |  |  | 7 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, проверка, экспертные работы, согласование ПСД; оплата обязательных услуг по надзору и приемке работ в соответствии с законодательством | 300,0 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 2024 |  |
|  | итого: | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 8 800,0 |  |  | 8 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе 2024 г. |  | 6 400,0 |  |  | 6 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 г. |  | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 г. |  | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к Программе обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Заокский район на 2024 – 2026 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Заокского района Тульской области на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Газификация населенных пунктов Заокского района Тульской области на 2024-2026 годы» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Подпрограммы | # Постановление Правительства Тульской области от 29.12.2018 № 598 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» (подпрограмма «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области») |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Заокский район |
| Основные разработчики | Отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Заокский район |
| Исполнители | Отдел ЖКХ и строительства администрации муниципальных образований Заокского района, организации, привлекаемые на конкурсной основе независимо от форм собственности, имеющие свидетельство о допуске на виды работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства и другой деятельности, связанной с реализацией Программы. |
| Основные цели и задачи | Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов, газификация населенных пунктов Заокского района |
| Важнейшие целевые показатели | Уровень газификации муниципального образования природным газом |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы |
| Перечень мероприятий | газификация населенных пунктов, включая разработку проектов |
| Объемы и источники финансирования | Всего 24 650,0 тыс. рублей, в том числе в 2024 году из бюджета МО Заокский район – 8 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит увеличить уровень газификации жилых помещений до 77 %. |

1.Содержание проблемы

По состоянию на 01.01.2023 года в жилом фонде Заокского района числится -13001 жилое помещение (100 %) , в том числе в сельской местности – 9953 жилых помещений (76,6%) . Газифицировано в жилом фонде Заокского района на 01.10.2015 -8804 квартиры (67,7%), в том числе в сельской местности - 5702 квартиры (57,3%).

2.Цели и задачи  подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов.

Задача Подпрограммы - повышение уровня газификации жилых помещений населенных пунктов Заокского района до 76 процентов.

Реализация программы будет способствовать решению таких проблем как:

-повышение уровня газификации жилых помещений населенных пунктов муниципальных образований Малаховское, Демидовское, Страховское;

-строительство газопровода в населенных пунктах позволит повысить уровень газификации в жилом фонде Заокского района до 77 процентов (+ 5,3%), а в сельской местности до 69 процентов (+7,1%).

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

«Газификация населенных пунктов Заокского района на 2024 – 2026 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Тульской области | бюджет МО Заокский район |
| 1. | Кадастровые работы по объектам газификации и коммунальной инфраструктуры (выполнение схем охранных зон, геодезическая съемка объектов и земельных участков, подготовка технических планов сооружений на объект, в том числе для исправления кадастровой ошибки в местоположении объектов). | 2024 г. | 1000 | - | 1000 |
| 2. | Газификация н.п. Заокского района Тульской области (проектные работы и затраты на технологическое присоединение в целях газификации населенных пунктов) | 2024 г. | 2000 | - | 2000 |
| 3. | Содержание и затраты, связанные с эксплуатацией газопроводов, электрических сетей и других объектов коммунального назначения: | 2024-2026 | 11650 | - | 11650 |
|  | в том числе |  |  | - |  |
| 3.1. | - оперативное, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация газового оборудования и газопроводов, котельных, объектов электросетевого хозяйства и других объектов коммунальной инфраструктуры, аварийно-спасательные восстановительные работы; | 2024-2026 | 9000 | - | 9000 |
|  |  | 2024 | 4000 | - | 4000 |
|  |  | 2025 | 2500 | - | 2500 |
|  |  | 2026 | 2500 | - | 2500 |
| 3.2. | - регистрация, страхование, лицензирование опасных производственных объектов, обучение и аттестация ответственных лиц, оплата других государственных сборов, восстановление исполнительной технической документации на опасные производственные объекты (копирование, размножение, подготовка дубликатов сертификатов и паспортов); | 2024-2026 | 3500 | - | 3500 |
|  |  | 2024 | 500 | - | 500 |
|  |  | 2025 | 500 | - | 500 |
|  |  | 2026 | 500 | - | 500 |
| 3.3. | - ремонтные работы, корректировка местоположения газопроводов (перенос участков газопроводов) в населенных пунктах (включая проектные работы). | 2024-2026 | 1150 | - | 1150 |
|  |  | 2024 | 500 | - | 500 |
|  |  | 2025 | 350 | - | 350 |
|  |  | 2026 | 300 | - | 300 |
| 4. | Газификация н.п. Заокского района Тульской области | 2025 | 5000 | - | 5000 |
| 5. | Газификация н.п. Заокского района Тульской области | 2026 | 5000 | - | 5000 |
| Всего: |  | 2024-2026 | 24650 | - | 24650 |
|  |  | 2024 г. | 8000 | - | 8000 |
|  |  | 2025 г. | 8350 | - | 8350 |
|  |  | 2026 г. | 8300 | - | 8300 |

Значения показателей результативности использования бюджетных средств муниципального образования Заокский район, направленных на строительство внутрипоселковых распределительных сетей в 2023 г.

| № п/п | Наименование показателей результативности предоставления субсидий | Ед. изм. | Значение по состоянию на 31.12.2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | 0 |
| 2 | Количество газифицированных населенных пунктов Заокского района Тульской области | ед. | 0 |