|  |
| --- |
| Тульская область |
| Муниципальное образование Демидовское Заокского района |
| Администрация |
| Постановление |
|  |
| От \_27 декабря\_2024г. |  №\_1128\_\_ |

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Демидовское Заокского района от 05 октября 2017г. № 292 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018- 2024 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Демидовское Заокского района, постановления администрации муниципального образования Демидовское Заокского района от 06.04.2016г.№188«Об утверждении Порядков разработки, формирования, реализации и проведение оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Демидовское Заокского района», администрация муниципального образования Демидовское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования Демидовское Заокского района от 05 октября 2017 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018- 2024 годы» следующие изменения:

 1.1. Приложение к постановлению от 05.10.2017 №292 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018- 2024 годы» изложить в новой редакции (Приложение).

 2.Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Демидовское Заокского района от 09 декабря 2024 года №1060 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Демидовское Заокского района от 05 октября 2017 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018- 2024 годы»

 3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 4.Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования Заокский район: zaokskiy.tularegion.ru.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрациимуниципального образованияДемидовское Заокского района |  А.А. Гришина |

Инспектор-специалист по

Благоустройству территории Е.Н. Старостина

Согласовано:

Гончарук А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Арапина С.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018- 2024 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018- 2024 годы»** |
| **Ответственный исполнитель Программы** | **Администрация МО Демидовское Заокского района** |
| **Цель Программы** | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО Демидовское Заокского района, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| **Задачи Программы** | 1. Обеспечение устойчивого развития территории поселка на основании утвержденной градостроительной документации, создание необходимой нормативно-правовой базы.2. Комплексный подход к развитию общественных пространств: поселковых площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий.3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, комплексность благоустройства дворовых территорий МО Демидовское Заокского района.4. Достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика МО Демидовское Заокского района. |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | - количество благоустроенных дворовых территорий;- площадь благоустроенных дворовых территорий;- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования Демидовское Заокского района;- количество благоустроенных территорий общего пользования;- площадь благоустроенных территорий общего пользования;- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования Демидовское Заокского района. |
|  **Перечень мероприятий программы** | 1.Организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности2.Организация общественных пространств и создание системы озелененных пространств3.Благоустройство дворовых территорий (оснащение дворовых территорий детскими и спортивными площадками, ремонт и устройство внутри дворовых проездов, организация дворовых скверов, МАФы) |
| **Срок реализации программы** | 2018- 2024 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы** | Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы - 12 104 774,29 рублей, в том числе по годам:2018 год – 6 500 000,0 тыс. руб.2019 год - 0,0 тыс. руб.2020 год – 0,0 тыс. руб.2021 год – 1 080 000,0 тыс. руб.2022 год - 0,0 тыс. руб.2023 год - 3474 400,0 тыс. руб.2024 год - 1 050 374,29 тыс. руб. |
| ***Ожидаемые результаты реализации Программы*** | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [Приложении 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx#P739):- количество благоустроенных дворовых территорий;- площадь благоустроенных дворовых территорий;- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;- доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования Демидовское Заокского района;- количество благоустроенных территорий общего пользования;- площадь благоустроенных территорий общего пользования;- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования Демидовское Заокского района. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования Демидовское Заокского района

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании Демидовское Заокского района показал, что ежегодно в муниципальном образовании проводится целенаправленная работа по благоустройству поселковой территории: автомобильных дорог, скверов, ремонт памятников, установка малых архитектурных форм и ограждений, ремонт и обслуживание сетей наружного освещения и т.д.

В то же время в вопросах благоустройства муниципального образования Демидовское Заокского района имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий и общественных пространств с учетом их общей численности и площади.

Так в п. Пахомово имеется 6 дворовых территорий многоквартирных домов.

За период с 2012 по 2015 годы дворовые территории МКД в п. Пахомово не ремонтировались.

 В период с 2014 по 2016 год включительно целевые средства на эти мероприятия из бюджетов различного уровня предусмотрены не были.

В целом, если говорить о комплексном благоустройстве, то обследование поселковых территорий показало, что в п. Пахомово нет дворовой территории, которую можно отнести к полностью благоустроенной, т.е. имеющей твердое асфальтовое покрытие, малые архитектурные формы, освещение, элементы детских игровых площадок, зеленые насаждения.

Таким образом, все дворовые территории в настоящий момент нуждаются в благоустройстве.

Общее количество территорий общего пользования в п. Пахомово составляет 2 ед. площадью 1000 кв.м., из них количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.07.2019 года составляет - 0.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.07.2019 года составляет 2 ед. площадью1000 кв.м.

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования п. Пахомово, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение устойчивого развития территории поселка на основании утвержденной градостроительной документации, обеспечение эффективного и сбалансированного использования поселковой территории, создание необходимой нормативно-правовой базы;

- комплексный подход к развитию общественных пространств: площадей, пешеходных улиц и зон, скверов и парков, рекреационных территорий;

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, комплексность благоустройства дворовых территорий п. Пахомово;

- достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-художественного облика п. Пахомово.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Программы отражены в [приложении 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx#P739) к программе.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении 1](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx#P739):

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования Демидовское Заокского района;

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования Демидовское Заокского района.

Раздел 3. Особенности формирования муниципальной программы

 3.1. Объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы –12 104 774,29

3.2. Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, направляются на финансирование работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории, включающему в себя ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовой территории, и (или) установка скамеек, и (или) установка урн. Образцы элементов благоустройства приведены в Приложении 2; и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории, включающему в себя оборудование детских, и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

3.3. Государственной программой Тульской области «Формирование современной городской среды» предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ. по благоустройству, размер которого должен быть не менее 5% стоимости мероприятий в рамках минимального перечня и не более 50 %- в рамках дополнительного перечня работ. На дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», размер софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ из дополнительного перечня должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Демидовское Заокского района, или копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Также предусмотрено обязательное трудовое участие граждан при выполнении работ из минимального и дополнительного перечней.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев, деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее-инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в комитет жизнеобеспечения администрации муниципального образования Демидовское отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

-ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установка скамеечек (лавочек);

-установка урн для мусора.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 1

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

-ремонт отмосток многоквартирных домов.

3.4.Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид работ** | **Единица измерения** | **Единичная расценка, руб.** |
| **Работы, входящие в минимальный перечень\*** |
| **Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие)** | **1 кв. м** | **604** |
| **Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие)** | **1 кв. м** | **621** |
| **Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие)** | **1 кв. м** | **1680** |
| **Устройство тротуарной плитки** | **1 кв. м** | **1896** |
| **Замена бортового камня** | **1 п. м** | **1572** |
| **Установка бортового камня** | **1 п. м** | **1247** |
| **Замена поребрика** | **1 п. м** | **1198** |
| **Установка поребрика** | **1 п. м** | **873** |
| **Поднятие горловины колодца (без стоимости люка)** | **1 шт.** | **2930** |
| **Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка)** | **1 шт.** | **8488** |
| **Установка скамейки (со стоимостью скамейки)** | **1 шт.** | **8115** |
| **Установка урны (со стоимостью урны)** | **1 шт.** | **3035** |
| **Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры** | **1 шт.** | **11228** |
| **Монтаж новой опоры наружного освещения** | **1 шт.** | **9609** |
| **Установка светильника с лампой** | **1 шт.** | **7438** |
| **Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала)** | **1 шт.** | **1298** |
| **Работы, входящие в дополнительный перечень** |
| **Строительство автостоянки\* (асфальтобетонное покрытие)** | **1 кв. м** | **1277** |
| **Посадка 1 дерева лиственных пород с открытой корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная** | **1 ед.** | **2569** |
| **Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – липа разнолистная** | **1 ед.** | **11886** |
| **Посадка 1 дерева лиственных пород с круглым комом земли 0,8х0,6 м (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – ель колючая** | **1 ед.** | **13432** |
| **Посадка 1 кустарника в группу (посадка одиночных кустарников с круглым комом земли 0,25х0,2 м) (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник** | **1 ед.** | **1598** |
| **Создание 1 м живой однорядной изгороди путем посадки саженцев кустарников с оголенной корневой системой (заготовка саженцев, подготовка посадочных мест с подсыпкой 50% растительной земли, посадка) – кизильник** | **1 м** | **1112** |
| **Устройство 1 кв. м газона обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см (подготовка почвы, посев газона)** | **1 м2** | **303** |
| **Устройство 1 кв. м цветника с однолетним посадочным материалом, плотность посадки 40 шт./кв. м (устройство корыта, подготовка почвы с подсыпкой 20 см растительной земли, посадка цветов)** | **1 м2** | **1273** |
| **Детская площадка** **(с монтажом)\*\*****- детский комплекс****- качалка-балансир****-песочница****- детский игровой комплекс малая горка****- песочный дворик с горкой****- детский спортивный комплекс****- домик-беседка****- машинка****- домик-беседка «Карета»** | **1 ед.** | **170528****12923****8136****106235****35851****103431****41609****78703****55890** |

\*Определение нормативной стоимости (единичных расценок), работ по благоустройству, произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам
ФЕР-2001 в редакции 2014 г. Используются индексы на 2 квартал 2017 года к ФЕР в редакции 2014 года по Тульской области. НДС 20%.

\*\*Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по монтажу элементов детской площадки определена как средняя розничная цена поставщиков данного оборудования в Тульской области.

При реализации программы предусматривается синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».

3.5.Включение предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий по благоустройству территории общего пользования и дворовой территории многоквартирных домов в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

-проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Заокский район;

-рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в перечень мероприятий предложений по благоустройству сквера «Победителей» по адресу:Тульская область, Заокский район, п. Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2-б, на период с 2018 по 2024 год, в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в п. Пахомово муниципального образования Демидовское Заокского района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Демидовское Заокского района;

-рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории п. Пахомово муниципального образования Демидовское Заокского района, утверждается в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в п. Пахомово муниципального образования Демидовское Заокского района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Демидовское Заокского района.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Демидовское Заокского района, на которых планируется благоустройство до 2024 года, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Программе.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень Программы без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе и подлежит обязательному обсуждению с заинтересованными лицами.

3.6Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

-устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

-установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

-устройство парковочных карманов;

-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

-устройство расширений проезжих частей;

-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжей частей дорог;

-устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

-установка вазонов, цветочниц;

-работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

-работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

3.7 Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов.

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

-титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

-пояснительной записки, указывающей виды работ;

-план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

-листа согласования дизайн – проекта.

При разработке дизайн-проектов учитывается мнение специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов на общественном обсуждении и утверждается протоколом Общественного обсуждения.

 Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается представителями общественных организаций, представителем управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации после проведения общественных обсуждений

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Дизайн проект утверждается протоколом общественного обсуждения.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта муниципальной программы включают в себя следующие мероприятия:

 -в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

-все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

-открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

-все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

-вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

3.8. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Демидовское Заокского района, а также территорий общего пользования муниципального образования Демидовское Заокского района осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.9. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории п. Пахомово Заокского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

3.10. Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется муниципальной общественной комиссией, состав и положение о которой утверждены постановлением Администрации муниципального образования Демидовское Заокского района.

3.11. Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды», включая нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.п. подлежат публикации на официальном сайте Администрации муниципального образования Заокский район http://www. zaokskiy.tularegion.ru

Раздел 4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу

4.1. Общие положения

 4.1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

 4.1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

 4.1.3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

 4.1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

 4.1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

 4.2. О формах финансового участия и условиях аккумулирования и расходования средств

 4.2.1. При выполнении работ по минимальному перечню финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ.

 4.2.2. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета администрации муниципального образования Демидовское Заокского района.

 4.2.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц, администрация муниципального образования Демидовское Заокского района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

 4.2.4. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

 4.2.5. Администрация муниципального образования Демидовское Заокского района обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 4.2.6. Администрация муниципального образования Демидовское Заокского района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации МО Демидовское Заокского района данных о поступивших от управляющих организациях денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 4.2.7 Администрация муниципального образования Демидовское Заокского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес муниципальной общественной комиссии.

 4.2.8. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

 4.2.9. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 4.2.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется администрацией муниципального образования Демидовское Заокского района в соответствии с бюджетным законодательством.

 4.2.11. Администрация муниципального образования Демидовское Заокского района обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

 - экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

 - непредставления управляющими организациями доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

 - возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

 - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий указан в приложении 4 к настоящей программе.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий п. Пахомово Заокского района, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования п. Пахомово Заокского района на период 2018-2024 годы.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач программы.

Приложение 1

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды

 на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Количество благоустроенных дворовых территорий** | **ед.** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Площадь благоустроенных дворовых территорий** | **тыс. м2** | **-** | **3100** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Доля благоустроенных двор. территорий и проездов к двор. территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве** | **%** | **-** | **13** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к двор. территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве** | **%** | **-** | **13** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными двор. территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения МО Демидовское Заокского района** | **%** | **-** | **12** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Количество благоустроенных территорий общего пользования** | **ед.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Площадь благоустроенных территорий общего пользования** | **тыс. м2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благ-ве** | **%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Площадь благ-ых территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя МО Демидовское Заокского района** | **тыс. м2** | **0** |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

1. Уличный фонарь



1. Скамья

|  |
| --- |
| **7500****3) Урна** |

1. Урна:



Приложение 3

к муниципальной программе

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** |
| **Дворовая территория №1** |
|  **п. Пахомово** |
| **1** | **д.№2а ул. Победы** |
| **2** | **д.№ 2 ул. Победы** |
| **3** | **д.№ 4 ул. Победы** |
| **4** | **д. № 6 ул. Победы** |
|  |  **Дворовая территория №2**  |
|  |  **п. Пахомово**  |
|  | **д. № 8 ул. Победы** |
| **2** | **д.№ 10 ул. Победы** |
| **3** | **д. №12 ул. Победы** |
|  | **ИТОГО: 7 МКД** |
| **Территории общего пользования** |
| **1** | Сквер «Победителей» п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.1-а, 2-б, Заокского района Тульской области |
| **2** | Сквер «Победителей» п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2-б, Заокского района Тульской области |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий и территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Наименование дворовой/ общественной территории** | **Планируемое благоустройство** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **МО Демидовское** | **(дворовая терр.) ул.Победы п.Пахомовод.2а,2,4,6** |  | **v** |  |  |  |  |  |
| **2** |  | **(дворовая терр.) ул.Победы п.Пахомовод.д.8,6,10, 12** |  | **v** |  |  |  |  |  |
| **3** |  | **(общ. терр.) сквер «Победителей» п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.1-а, 1-б, Заокского района Тульской области** |  |  |  |  |  |  | **v** |
|  |  | **(общ. терр.) сквер «Победителей» п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2-б, Заокского района Тульской области**  |  |  |  |  |  | **v** |  |

Приложение 4

 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный****результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** |
| **начала реализации** | **окончания****реализации** |
| **Благоустройство территории общего пользования** | **Администрация муниципального образования Демидовское Заокского района** | **2018г.** | **2024 г.** | **Увеличение благоустроенной территории общественного назначения, отвечающих потребностям жителей** | **Организация тропиночной сети, устройство освещения, установка лавочек и урн (для мусора), озеленение (высадка кустарников, деревьев, газона)** |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов** | **2018 г.** | **2024 г.** | **Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, создания комфортных условий для проживания** | **Устройство освещения, озеленение, устройство придомовых парковок для автотранспорта** |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по благоустройству общественных территорий (п. Пахомово) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

 в муниципальном образовании Демидовское Заокского района на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Объем** | **Сумма****(тыс. руб.)** |
|  |
| **1**  | **Благоустройство** |  |  | **3 685,2** |
| **2**  | **Дорожные работы (Покрытия)** | **кв.м** | **668,0** |  |
| **3** | **Озеленение газон** | **кв.м** | **938** |  |
| **4** | **Озеленение кусты** | **шт** | **105** |  |
| **5**  | **Установка МАФ (скамейки, урны)** | **шт** | **14** |  |
| **6**  | **Устройство освещения**  | **шт** | **17** | **988,0** |
| **6** | **Видеонаблюдение** | **шт** | **7** | **551,0** |
| **Всего** |  |  | **5224,2** |
|  |

 |

 Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

 в п. Пахомово на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения по годам реализации программы** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | **Исполнитель, соисполнитель)** |
| **Всего** | **в том числе за счет средств:** |
| **Федерального бюджета** | **Бюджета Тульской области** | **бюджета МО** **Заокский район** | **бюджета МО Демидовское Заокского района** | **Безвозмездные перечисления со стороны населения, юр.х и физ. лиц, индивид. предпр.** |
| **1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1.1.*«Организация асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирных домов*** | **2018** | **6 500,0** |  **3250,0** |  **2600,0** | **-** | **650,0** | **-** | **Администрация МО Демидовское** |
| **1.2*. «Установка лавочек»*** | **2020г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** |  |
| **1.3 *«Оборудование уличного освещения дворовой территории многоквартирных домов*** | **2020г.** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |  **0,0** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4. *«Установка урн*** ***на дворовой территории многоквартирных домов»*** | **2020 г.** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |  |
| **1.5. Основное мероприятие: -Выполнение работ по *благоустройству муниципальных территорий общего пользования» Сквер п. Пахомово, уч.33а*****-Выполнение работ по благоустройству сквера «Победителей» по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2б,** **-Выполнение работ по электроснабжению сквера «Победителей» по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2б,** **-Выполнение работ по устройству видеонаблюдения сквера «Победителей» по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2б,**  | **2022г.** **2023г.****2023г.****2023г.** | **2 987,4****487,0,0****551,0** | **0,0****0,0** | **0,0****2987,4****0,0** | **-****0,0****0,0** | **0,0****0,0****487,0****0,0** | **0,0** |  |
| **1.6 *«Устройство тропиночной сети»***  | **2021г.****2022г.****2024г.** | **1080,0** | **600,0**  | **480,0**  | **-**  | **0,0** **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7 «*Оборудование уличного освещения»*** | **2022г.****2024 г.** |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **1.8  *«Установка лавочек, урн»*** | **2022г.****2024 г.** |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **1.9 «озеленение территории, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, завоз грунта и пр.** | **2022г.****2024 г.** |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **-Выполнение работ по благоустройству сквера «Победителей» 2-й этап по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2б,**  | **2024 г.** |  |  |  |  | **1 050 374,29** |  |  |
| **-Выполнение работ по электроснабжению сквера «Победителей» 2-й этап по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2б,**  | **2024 г.** |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **-Выполнение работ по устройству видеонаблюдения сквера «Победителей» 2-й этап по адресу: Тульская область, Заокский район, п.Пахомово, ул. Юбилейная, уч.2а, 2б,**  | **2024 г.** |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **Итого по программе в т.ч. по годам:** | 12 104 774,29 | **3850,0** | **6067,4** | **0,0** |  **2 187 374,29** |  |  |
|  **2018** | **6500,0** | **3250,0** | **2600,0** | **-** | **650,0** | **-** |  |
|  **2019** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |  |
|  **2020**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |  |
|  **2021** | **1080,0** | **600,0** | **480,0** | **-** | **0,0** | **-** |  |
| **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** |  |
| **2023** | **3474,4** | **0,0** | **2987,4** | **0,0** | **487,0** | **-** |  |
| **2024** | **1 050 374,29** | **0** | **0** | **0** | **1 050 374,29** |  |  |