|  |
| --- |
|  **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Малаховское Заокского района** |
| **Администрация**  |

**Постановление**

**от 27 января 2025 г. № 60**

**Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Малаховское Заокского района» на 2024-2026 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Малаховское**

**Заокского района от 22.12.2023 г. № 864.**

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального образования Заокский район от 29 апреля 2019 г. № 457 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Малаховское Заокского района», на основании статей Устава муниципального образования Малаховское Заокского района администрация муниципального образования Малаховское Заокского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального образования Малаховское Заокского района» на 2024-2026 годы, (приложение).

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Малаховское Заокского района А.С. Медников**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

 Малаховское Заокского района

от 27 января 2025 г. № 60

**Годовой отчет**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территорий муниципального образования Малаховское Заокского района» на 2024-2026 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Малаховское Заокского района от 22.12.2023 г. № 864.**

**Отчетный период**: январь – декабрь 2024 г.

**Отчетный исполнитель:** администрация муниципального образования Малаховское Заокского района.

**Источник финансирования:** бюджет муниципального образования Малаховское Заокского района.

**Методика оценки эффективности программы ориентирована на:**

- оценку степени достижения целей и задач Программы;

- степени соответствия запланированных затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

- степени реализации достижения целевых показателей Программы.

**Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:**

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

**3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 32034,56395 тыс. рублей. Кассовые расходы составили
30385,85967 тыс. рублей, что составляет 94,85%, в том числе на реализацию мероприятий:

**«Уличное освещение»** в 2024 году предусмотрены средства в объеме 10400,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое освоение средств составило 9505,49460 тыс. рублей, или 91,40%.

**«Озеленение»** предусмотрено 7336,9 тыс. рублей, выполнено 6722,14697 тыс. рублей, что составляет 91,63%.

**«Новогодние мероприятия (приобретение елей, гирлянд, украшений)»** предусмотрено 450,0 тыс. рублей, выполнено 450,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Ремонт и благоустройство памятников павшим воинам»** предусмотрено 598,400 тыс. рублей, выполнено 598,32957 тыс. рублей, что составляет 99,99%.

**«Уборка несанкционированных свалок мусора»** направлено 343,570 тыс. рублей выполнено 208,74682 тыс. рублей, что составляет 60,76%.

**«Изготовление и установка табличек с названием улиц в населенных пунктах»** предусмотрено 1,550 тыс. рублей, выполнено 1,550 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Разработка и проверка проектно-сметной документации к мероприятиям программы»** предусмотрено 125,0 тыс. рублей, выполнено 125,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

**«Прочие мероприятия»** предусмотрено 12779,18528 тыс. рублей, выполнено 12774,59171 , что составляет 99,97%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

**Первый заместитель главы**

**администрации МО Малаховское**

**Заокского района Н.В. Ишаева**