**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МАЛАХОВСКОЕ ЗАОКСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от**  **28 января 2025 года** |  **№** **68**  |

# **Об утверждении Плана против паводковых мероприятий на территории муниципального образования Малаховское Заокского района Тульской области**

В соответствии с Уставом муниципального образования Малаховское Заокского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План против паводковых мероприятий на территории муниципального образования Малаховское Заокского района на 2025 год (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оперативной группы (Приложение № 2).

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Заокский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации** **муниципального образования****Малаховское Заокского района** |  | **А.С.Медников** |

Приложение № 1 к постановлению

администрации муниципального образования

Малаховское Заокского района Тульской области

 от 28.01.2025 г. № 68

### **План**

### **против паводковых мероприятий**

### **на территории муниципального образования Малаховское Заокского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |
| 1 | Организация проверок состояния ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску паводковых и талых вод. | Администрация МО Малаховское Заокского района | Апрель после схода снега |
| 2 | Информирование населения о необходимости очистки выгребных ям и септиков частных домовладений в предпаводковый период | Администрация МО Малаховское Заокского района | Апрель |
| 3 | Рассмотреть вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения аварийно-спасательных работ | Администрация МО Малаховское Заокского района | До 25 апреля |
| 4 | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, мерах безопасности на воде | Администрация МО Малаховское Заокского района | В паводковый период |
| 5 | Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений | Администрация МО Малаховское Заокского района | До 23 апреля |
| 6 | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, с выдачей соответствующих памяток | Администрация МО Малаховское Заокского района | До 15 апреля |
| 7 | Создание запасов финансовых средств на предупреждение и ликвидацию последствий паводка. | Администрация МО Малаховское Заокского района | Апрель |
| 8 | Проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод | Администрация МО Малаховское Заокского района | Март - апрель |
| 9 | Заключение договоров с руководителями предприятий, организаций на выделение техники для оказания услуг по эвакуации населения и ликвидации последствий паводка | Администрация МО Малаховское Заокского района | Март |
| 10 | Обеспечение работы оперативной группы. | Администрация МО Малаховское Заокского района | В период подтопления. |
| 11 | Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, домашних животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления (затопления) | Администрация МО Малаховское Заокского района | В период подтопления |
| 12 | Предоставление в установленном порядке информации в единую дежурную диспетчерскую службу о фактической и прогнозируемой обстановке на водных объектах. | Администрация МО Малаховское Заокского района | В паводковый период |
| 13 | Обеспечение эвакуации и размещение населения при объявлении режима функционирования "чрезвычайная ситуация". | Администрация МО Малаховское Заокского района | В период подтопления |
| 14 | Обеспечение проведения мероприятий по охране общественного порядка, сохранности государственной и муниципальной собственности, а так же имущества организаций и граждан в случае их подтопления (затопления) | Администрация МО Малаховское Заокского района | В период подтопления |

Приложение № 2 к постановлению

администрации муниципального образования

Малаховское Заокского района Тульской области

 от 28.01.2025 г. № 68

### **СОСТАВ**

### **оперативной группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
| 1 | Медников Антон Сергеевич | Глава администрации МО Малаховское Заокского района - Председатель оперативной группы | 89029088043 |
| 2 | Ишаева Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации МО Заокский район - заместитель председателя оперативной группы | 89156955095 |
| 3 | Чубаров Сергей Николаевич | Водитель - член оперативной группы | 89509153083 |
| 4 | Вешняков Павел Александрович | Глава муниципального образования Малаховское Заокского района – член оперативной группы | 89202779288 |
| 5 | Вешнякова Надежда Рустамовна | Депутат – член оперативной группы | 89521881671 |
| 6 | Урюпин Станислав Николаевич | Директор МКП «МСС» - член оперативной группы | 89156937372 |