	№ п/п
	Мероприятие
	Адрес
	Мощностные показатели
(км, м2, шт., и т.д.)
	Статус выполнения
(подготовка документаци, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ)
	Примечание

	Жилищно-коммунальное хозяйство

	1
	Замена центрального водовода
	д.Александровка, ул.Молодежная
	0,41 км
	выполнение работ
	

	2
	Замена центрального водовода
	д.Александровка, ул.Мичурина
	0,85 км
	выполнение работ
	

	3
	Замена центрального водовода
	п.Миротинский, ул.Центральная и ул.Парковая
	1 км
	приемка работ
	

	4
	Строительство газопровода
	от ГРС Заокская до существующих сетей п. Заокский
	0,8 км
	выполнено
	

	5
	Строительство газопровода
	к с. Татарское и с. Немцово
	3,5 км
	проектные работы
	

	6
	Строительство газопровода
	к д. Турино
	4,2 км
	выполнено
	

	7
	Строительство газопровода
	от ГРП «Прокшино»
	16,6 км
	выполнено
	

	8
	Строительство газопровода
	к д.Паршино
	2,2 км
	выполнено
	

	9
	Реконструкция ВЛ 10кВ №7 ПС Заокская
	От п.Заокский до п.Бутиково
	5 км
	подготовка документации
	

	Догазификация

	1
	Заокский район Региональная программа газификации
	
	68 населенных пункта
	[bookmark: _GoBack]выполнение работ
	

	Благоустройство

	1
	Формирование комфортной городской среды
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина от д.103 до Велегожского шоссе рп. Заокский
	0,685 км
	Выполнение работ
	

	Дорожное хозяйство

	1
	Ремонт дороги
	Заокский Берендеевская
	0,63 км
	Приемка работ
	

	2
	Ремонт дороги
	Заокский ул. Росинка
	0,33 км
	приемка работ
	

	3
	Ремонт дороги
	Железнодорожная от д. 5 до 13 (1уч)
От 15 до 39 (2уч)
	0,5 км
	Выполнение работ
	

	4
	Ремонт дороги
	Заокский, ул. Березовая
	0,2 км
	приемка работ
	

	5
	Ремонт дороги
	Д. Александровка
	0,3 км
	приемка работ
	

	6
	Ремонт дороги
	Д. Рязаново
	0,25 км
	Заключен контракт
	

	7
	Ремонт дороги
	Малахово ул. Садовая
	0,24 км
	Заключен контракт
	

	8
	Ремонт дороги
	С. Татарское
	0,3 км
	приемка контракт
	

	9
	Ремонт дороги
	Д. Никоновка
	0,44 км
	Заключен контракт
	

	10
	Ремонт дороги
	Д. Страхово, ул. Садовая
	0,64 км
	приемка контракт
	

	11
	Ремонт дороги
	Покровское ул. Южная
	9,2 км
	Заключен контракт
	

	12
	Ремонт дороги
	Дублер М2 подъезд к д. Дятлово
	0,5 км
	Заключен контракт
	

	13
	Ремонт дороги
	Д. Наспищи-Тайдаково
	3 км
	Заключен контракт
	

	14
	Ремонт дороги
	Д. Мосолово от д4-32
	0,3 км
	Заключен контракт
	

	15
	Ремонт дороги
	Д. Турино
	0,45 км
	Заключен контракт
	

	16
	Ремонт дороги
	Д. Недьяково
	1,5 км
	Заключен контракт
	

	17
	Ремонт дороги
	Малаховское ш. от переезда до развилки
	1,81 км
	Заключен контракт
	

	18
	Ремонт дороги
	Ул. Ленина, Колхозный переулок
	1,21 км
	Выполнение работ
	

	19
	Ремонт дороги
	Заокский, ул.  Каштановая
	0,52 км
	Выполнение работ
	

	20
	Ремонт дороги
	Пахомово, ул.Привокзальная
	1,15 км
	Выполнение работ
	

	21
	Ремонт дороги
	Пахомово, ул. Весенняя
	0,77 км
	Заключен контракт
	

	22
	Ремонт дороги
	Заокский, ул. 4-й проезд
	0,1 км
	Заключен контракт
	

	23
	Устройство тротуара
	Заокский, ул. Ленина 2-ой этап
	0,67 км
	Выполнение работ
	

	Образование

	1
	Оснащение кабинетов ИЗО в 9 школах
	МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Бутиковская СОШ», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская ООШ»
МКОУ «Сосновская СОШ»
	124 единицы товара
	Товар поставлен.
	

	2
	Оснащение кабинетов музыки в 9 школах
	МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Бутиковская СОШ», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская ООШ»
МКОУ «Сосновская СОШ»
	46 единиц товара
	Товар поставлен.
	

	3
	Оснащение кабинетов физики в 9 школах
	МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «БутиковскаяСОШ», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская ООШ»
МКОУ «Сосновская СОШ»
	278 единиц товара
	Товар поставлен.
	

	4
	Ремонт спортивной площадки МКОУ «Страховская СОШ»
	с. Страхово, ул. Экспериментальная, д. 14
	1 600  м2
	Выполнение работ.
	

	Социальная инфраструктура (культура)

	1
	Установка модульного ДК д. Александровка
	Тульская обл, Заокский район, д.Александровка, 
	
160 м2
	Выполнено
	

	2
	Устройство умной площадки парк Маяк
	Тульская обл, Заокский район, пос. Маяк
	
900 м2
	Выполнение работ
	

	3
	Строительство детской школы искусств ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и инфраструктура
	Тульская обл, Заокский район, ул. Ленина 44
	
2502,25 м2
	Выполнение работ
	

	4
	Переоснащение по модельному стандарту Заокской центральной библиотеки им. В.Д. Поленова МКУК «Заокскаямежпоселенческая централизованная библиотечная система» ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и  инфраструктура культуры»
	Тульская обл, Заокский район, ул. Поленова, 17
	301,00 м2
	Выполнение работ
	

	Информатизация

	1
	Строительство волоконно-оптической линии связи
	с. Домнино
	
	Завершено
	Государственная программа Тульской области «Информационное общество Тульской области»


План развития муниципального образования Заокский район на 2026 год
